የመከላከያ ግዥ ዳይሬክቶሬት የባዮ-ሜትሪክ መታወቂያ ሲስተም አቅርቦት እና ትግበራ ፕሮጀክት ውል ለመዝጋት የተዘጋጀ ሪፖርት

ግንቦት 2012 ዓ.ም

**ማውጫ**

[1. **የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ዋጋ** - 2](#_Toc40438370)

[2. **የፕሮጀክቱ አላማ** 2](#_Toc40438371)

[3. **ውል የተፈረመበት ቀን** 2](#_Toc40438372)

[**4.** **ውሉን የተፈራረመው የመከላከያ የስራ ክፍል** 2](#_Toc40438373)

[**5.** **የፕሮጀክቱ አሁናዊ ሁኔታ** 2](#_Toc40438374)

[ **የፕሮጀክቱ አፈፃፀም ሁኔታ** 2](#_Toc40438375)

[ **የገጠሙ ችግሮች** 2](#_Toc40438376)

[**6.** **ፕሮጀክቱ በአሁን ሰአት የደረሰበት ሁኔታ-** 3](#_Toc40438377)

[**7.** **የቀረበበት የውሳኔ ሃሳብ-** 3](#_Toc40438378)

1. **የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ዋጋ** - 2,932,387.48
2. **የፕሮጀክቱ አላማ** - የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በውቅቱ እየተጠቀመበት የነበረውን የሰራዊቱን ማንነት መለያ ስርአት ወደ አስተማማኝ እና ደህንነቱን የጠበቀ የአሻራ ማንነት መለያ ስርአት ማሳደግ ነው።
3. **ውል የተፈረመበት ቀን** - ግንቦት 2006
4. **ውሉን የተፈራረመው የመከላከያ የስራ ክፍል -** ይህን የባዮሜትሪክ መታወቂያ ስርአት ፕሮጀክት በመከላከያ በኩል የፈረመው የስራ ክፍል የመከላከያ ግዥ ዳይሬክቶሬት **ነው።**
5. **የፕሮጀክቱ አሁናዊ ሁኔታ**

* **የፕሮጀክቱ አፈፃፀም ሁኔታ**

በፕሮጀክቱ የተካተቱት ሁለት ዋና ስራዎች ሲሆኑ የመጀመሪው የጣት አሻራ መሰረት ያደረገው የሰራዊቱ ማንነት መለያ ሲሆን ይህም ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ በስራ ላይ ውሏል። ሌላው በፕሮጀክቱ የተካተተው ሁለተኛ ስራ የጣት አሻራ ማንነት መለያ ስርአቱን ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስፈልጉ እቃዎች ግዥ ሲሆን መሰረት በውሉ ከተካተቱት እቃዎች ውስጥ ከሁለቱ በስተቀር ግዥ ተከናውኗል። በዚህም መሰረት ፕሮጀክቱ በተፈለገው ፍጥነት እንዳይዘጋ ያደረጉት ችግሮች የሚከተሉት ናቸው።

* **የፕሮጀክቱ ሂሳብ ሁኔታ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **የውል መጠን** | **ገቢ የተደረገ** | **ቀሪ** | **ማብራሪያ** |
| **1** | **2,932,387.48** | **1,310,739.40** | **1,309,148.01** | Mobile registration kits እና Database Server ተይዞ የነበረውን ወጪ ከቀሪ ሂሳቡ ላይ ተቀናሽ ተደርጓል |

* **የገጠሙ ችግሮች**
* በኢመደኤ በኩል ተገዝተው ለቀረቡት እቃዎች የተቆረጠው ሞዴል 19 ሰነድ በውሉ ላይ ከተጠቀሰው የዋጋ ዝርዝር ጋር ልዩነት መፍጠሩ ክፍያውን ለመፈፀም አዳጋች አድርጎታል።
  + በተጨማሪም የተቆረጠው የሞዴል 19 ሰነድ ማካተት የነበረበትን የቫት መጠን ሳያካትት መቆረጡ ሌላው የገጠመን ችግር ነው።
* የፕሮጀክቱ የውል በመጠናቀቁ የክፍያውን ሂደት ለማጠናቀቅ አልተቻለም።

1. **ፕሮጀክቱ በአሁን ሰአት የደረሰበት ሁኔታ-** ፕሮጀክቱ በአሁኑ ሰአት ስራው ተጠናቆ አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን ፕሮጀክቱን ለመዝጋት አስፈላጊ የሆኑ የሂሳብ ሰነድ የማወራረድ ስራዎች ይቀራሉ።
2. **የቀረበበት የውሳኔ ሃሳብ-** ከሚመለከታቸው የመከላከያ አመራሮች ጋር ባደረግነው ውይይት የሚከተሉት የውሳኔ ሃሳቦች ላይ የደረስን ቢሆንም ከኢመደኤ ህግ ክፍል ጋር ባደረግነው ውይይት መሰረት የሚከተሉት ሃሰቦችን በተጨማረሪነት አካተናል።

* የቀረቡት የሂሳብ ሰነዶች በውል ላይ ከተያዘው የዋጋ ዝርዝር ጋር ለተፈጠረው ልዩነት የሚመለከተው አካል የህግ አስትያየት መሰረት ከኢመደኤ ህግ ክፍል ጋር ባደረግነው ውይይት መሰረት የሂሳብ ልዩነት የፈጠሩት የሂሳብ ሰነዶች ውሉ ተፈፃሚ በነበረበት ወቅት የተቆረጡ በመሆናቸው በምናቀርበው የሂሳብ ሰነድ መሰረት የመጨረሻው ዙር ክፈያ እንዲከፈል የውሳኔ ሃሳብ አቅርቧል በዚህ በተጨማሪም ተሻሽሎ በወጣው የኢመደኤ ማቋቋሚያ አዋጅ መሰረት በመንግስት በጀት ለሚተዳደሩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ለሚሰራው ስራ እና ለሚገዛቸው እቃዎች ወጪያቸውን ብቻ እንደሚያስከፍ እና በሚሰራውም ስራ ምንም አይነት ትርፍ እንደማይዝ የተጠቀሰ ሲሆን በውል ላይ ከተጠቀሰው በላይ ዋጋ ወጪ ካደረገ ውል ሰጪ ተጨማሪውን ክፍያ መክፈል እንዳለበት ይገልፃል። በዚህም መሰረት ከላይ የተጠቀሰው የውሳኔ ሃሳብ መሰረት እንዲከናወን ስምምነት ላይ ተደርሷል።
* ከውሉ መጠናቀቅ ጋር ተያይዞ ለተፈጠረው ችግር የህግ አስትያየት እንዲሰጥበት በተነጋገርበት መሰረት ከህግ ከፍሉ ጋር ውይይት እድርገናል።በዚህ መሰረት የፕሮጀክቱ ውል የታሰረበት ግዜ ካለቀ አምስ አመት ያለፈው መሆኑ እና ስራዎቹ ተሰርተው መጠናቀቃቸውን፤ ነገር ግን በውሉ መሰረት የክፍያ ሂደት አለመፈፀሙ ተጠቅሶ የተወሰነ የግዜ ገደብ በማስቀመጥ ስራዎቹን ለማጠናቀቅ የሚረዳ ሰነድ በሁለቱ አካላት በኩል እንዲዘጋጅና ስራውም ተፈፃሚ እንዲሆን ተስማምተናል።
* ከህግ አግባብ የተሰጡ ምክረ ሃሳቦች :-
* ጉዳዩን ስንመለከተዉ እና አጋጠሙ የተባሉ ችግሮች

1. በኢመደኤ በኩል ተገዝተው ለቀረቡት እቃዎች የተቆረጠው ሞዴል 19 ሰነድ በውሉ ላይ ከተጠቀሰው የዋጋ ዝርዝር ጋር ልዩነት መፍጠሩ ክፍያውን ለመፈፀም አዳጋች አድርጎታል።ማ
2. በተጨማሪም የተቆረጠው የሞዴል 19 ሰነድ ማካተት የነበረበትን የቫት መጠን ሳያካትት መቆረጡ ሌላው የገጠመን ችግር ነው።
3. የፕሮጀክቱ የውል በመጠናቀቁ የክፍያውን ሂደት ለማጠናቀቅ አልተቻለም።

በዚህም መሰረት ተገዝተዉ ለቀረቡት እቃዎች የተቆረጠዉ ሞዴል 19 ሰነድ በዉሉ ላይ ከተጠቀሰዉ የዋጋ ዝርዝር ጋር ልዩነት ከጠፈጠረ ህጋዊ ደረሰኞችን በማቅረብ መፈታት የሚቻል ሲሆን እንዲሁም በኢመደኤ ማቋቋሚያ አዋጅ ለማስፈፀም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 320/2006 ዓ∙ም አንቀፅ 14/3/ መሰረት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ኤጀንሲዉ የሚያከናዉንላቸዉ ፕሮጀክቶች ወጭዎችን በሙሉ መሸፈን አለባቸዉ:: እንደ አስፈላጊነቱም ሙሉ ወጭ በቅድሚያ ለመክፈሉ ይችላሉ::እንዲሁም በዚህ ደንብ አንቀፅ 15/2/ ስለተመጣጣኝ ክፍያ ለባለ በጀት መስሪያ ቤቶች ለሚሰራቸዉ ፕሮጀክቶች እና ለሚሰጣቸዉ ምርቶችና አገልግሎቶች ሙሉ ወጪዉን የሚሸፍን ከፍያ ያስከፍላል በማለት የተደነገገ በመሆኑ ተፈፃሚ ይሆናል::

የፕሮጀክቱ የዉል ጊዜ በመጠናቀቁ የክፍያዉን ሂደት ለማጠናቀቅ አልተቻለም በሚለዉ ላይ ውል ጊዜዉ ከተጠናቀቀ አምስት አመት ያለፈው መሆኑ እና ስራዎቹ ተሰርተው መጠናቀቃቸውን በመግለፅ ነገር ግን በውሉ መሰረት የክፍያ ሂደት አለመፈፀሙ ተጠቅሶ የተወሰነ የጊዜ ገደብ በማስቀመጥ ስራዎቹን ለማጠናቀቅ የሚረዳ ሰነድ በሁለቱ አካላት በኩል ስምምነት ተደርሶበት ሰነዱ ተዘጋጅቶ ሂደቱን በማስቀጠል ማጠናቀቅ የሚቻልበትን ሁኔታ መፈጠር የቻላል የሚል ምከረ ሃሳብ እናቀርባለን::

**የመከላከያ መሬት እና ቤቶች አስተዳደር ፕሮጀክት የኮሚቴ አባላት ስም ዝርዝር እና ፊርማ**

**ስም ዝርዝር ፊርማ ቀን**

1. **ዳዊት ውብሸት**
2. **አንዋር የሱፍ**
3. **ዳንኤል ገብሩ**
4. **ሳሮን ደምሰው**
5. **ሃፍቱ መሃሪ**